دليل المستخدم والتدريب الميداني
نظام إدارة فواتير ومستخلصات المقاولات

Construction Billing & Account Management - Odoo 18 Community
Horizonz ERP Solutions

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. نظرة عامة والهدف من النظام

تم تصميم هذا النظام المخصص ليلبي الاحتياجات المحاسبية والتشغيلية الدقيقة لشركات المقاولات والإنشاءات، متجاوزاً أسلوب الفوترة التقليدي عبر إدارة الدورة التعاقدية الكاملة: من توقيع العقد، وإصدار مستخلصات الإنجاز الدورية، وحسم ضمان الأعمال، واستلام الدفعات، وحتى التسليم النهائي وفك حجز الضمان.

•  بيانات العملاء (Clients & Employers): إدارة المطورين وأصحاب العمل وتحديد السقف الائتماني المعتمد لكل عميل.

•  مشاريع ومواقع المقاولات (Projects & Sites): متابعة عقود المواقع، نسب الإنجاز، ونسب الاستقطاع التعاقدية مع ربط الحسابات التحليلية.

•  المستخلصات الدورية (Progress Claims): ربط المطالبات بشهادات استشاري المشروع وحسم التأمين تلقائياً.

•  سندات القبض (Customer Receipts): تخصيص المقبوضات حسب المشروع وطبيعة الدفعة.

•  متابعة الديون وأعمار الذمم (Due & Overdue): كشف فوري للذمم المفتوحة وحساب عدد أيام التأخير تلقائياً.

2. هيكل القوائم وشاشات الوصول

يظهر تطبيق Construction Billing في القائمة الرئيسية للنظام ويتضمن 5 شاشات تشغيلية:

•  Projects & Sites (المشاريع والمواقع): شاشة إدارة العقود والمواقع الإنشائية وحالات التنفيذ والأداء المالي.

•  Clients & Employers (العملاء وأصحاب العمل): شاشة العملاء وأصحاب العمل والمؤشرات المالية اللحظية.

•  Invoices & Claims (الفواتير والمستخلصات): شاشة إصدار مستخلصات الدفعات والإنجاز واعتمادها.

•  Customer Receipts (سندات القبض): شاشة تسجيل سندات القبض وربطها بالمواقع الإنشائية.

•  Due & Overdue Amounts (المبالغ المستحقة والمتأخرة): شاشة متابعة الذمم المتبقية وأيام التأخير لكل مطالبة.

3. إدارة العملاء وأصحاب العمل (Clients & Employers)

عند فتح بطاقة العميل وتفعيل خيار Is Construction Client، تتاح الحقول والمؤشرات التالية:

•  تصنيف العميل: تصنيف نوع العلاقة: Developer / Employer (مطور)، Main Contractor (مقاول رئيسي)، Subcontractor (مقاول باطن).

•  السجل والترخيص: تدوين رقم السجل التجاري ورخصة المقاولات المعتمدة.

•  الحد الائتماني (Credit Limit): وضع سقف ائتماني محدد يتم بناءً عليه مراقبة الذمم المفتوحة للعميل.

•  المؤشرات اللحظية (Smart Stats): عدادات ذكية في أعلى الشاشة تبين: عدد المواقع الجارية، إجمالي المبالغ المفوترة، وإجمالي المبالغ المستحقة باللون الأحمر للتنبيه الفوري.

4. إدارة العقود والمشاريع الإنشائية (Projects & Sites)

تمثل بطاقة المشروع العقد الإنشائي المبرم مع العميل، وتتضمن البيانات التشغيلية والمالية:

•  بيانات العقد: اسم المشروع وكود تسلسلي رسمي يتم توليده آلياً (مثل PRJ/2026/0001).

•  قيمة العقد والجدول الزمني: القيمة الإجمالية للعقد المبرم وتاريخ البدء والانتهاء المخطط.

•  مركز التكلفة (Analytic Account): ربط المشروع بمركز التكلفة التحليلي لترحيل إيرادات ومصاريف الموقع.

•  نسبة محتجز الضمان (Retention %): تحديد النسبة التعاقدية لتأمين حسن التنفيذ (مثلاً 5% أو 10%).

•  مراحل المشروع (Workflow): مسار واضح يتضمن: مسودة (Draft) -> قيد التنفيذ (Under Construction) -> تسليم وملاحظات (Handover & Snagging) -> منتهي ومغلق (Completed & Closed).

📌 حسابات المشروع الآلية: يقوم النظام تلقائياً بجمع كافة المستخلصات المعتمدة على المشروع، واحتساب إجمالي المفوتر، إجمالي المحصل، الرصيد المتبقي المستحق، وإجمالي مبالغ الضمان المحتجزة بدون أي عمليات حسابية يدوية.

5. فوترة المستخلصات الإنشائية (Invoices & Progress Claims)

لإصدار مستخلص أعمال ومطالبة مالية جديدة، يتم اتباع الإجراءات التالية:

•  1. تحديد المشروع: إنشاء فاتورة وتفعيل خيار Is Construction Bill واختيار المشروع؛ حيث يقوم النظام بجلب العميل ونسبة الضمان آلياً.

•  2. نوع المطالبة: اختيار نوع المطالبة (دفعة مقدمة Mobilization Advance، مستخلص إنجاز دوري Progress Milestone، إفراج عن ضمان Retention Release، مستخلص ختامي Final Claim).

•  3. اعتماد الإنجاز: تسجيل رقم شهادة إنجاز الأعمال (WCC No) ونسبة الإنجاز المعتمدة من الاستشاري المشرف.

•  4. احتساب الضمان والصافي: يقوم النظام بضرب النسبة في صافي المبلغ قبل الضريبة وطرح مبلغ التأمين تلقائياً من الإجمالي لاستخراج صافي المطالبة المستحقة (Net Payable Claim).

•  5. الاعتماد والترحيل: عند الضغط على Confirm، ترحل الفاتورة محاسبياً ويتم تحديث رصيد المشروع ورصيد العميل فوراً.

6. سندات التحصيل والدفعات (Customer Receipts)

عند استلام دفعات مالية من العميل:

•  1. إنشاء السند: تسجيل سند القبض وتحديد البنك أو الصندوق المستلم للمبلغ.

•  2. ربط الموقع: ربط السند بـ Construction Project المخصص لضمان خصم التحصيل من رصيد الموقع المعني.

•  3. طبيعة الدفعة: تحديد طبيعة الدفعة (Normal Payment أو Mobilization Advance أو Retention Guarantee Release).

•  4. التسوية: إجراء مطابقة الدفعة (Payment Matching) مع المستخلص المفتوح ليتم تحديث رصيد الفاتورة المتبقي ورصيد المشروع التراكمي.

7. سيناريو تطبيقي عملي شامل (Practical Tutorial)

يوضح الجدول التالي خطوات دورة عمل متكاملة لمشروع تطبيقي:

| النتيجة المحاسبية والتشغيلية | الإجراء المطلوب في النظام | المرحلة |
| --- | --- | --- |
| 1. تعريف العميل | إنشاء عميل باسم 'شركة الأفق للتطوير' وتفعيل Is Construction Client مع حد ائتماني 500,000 ريال. | ملف عميل جاهز بعدادات مالية فارغة ومراقبة للحد الائتماني. |
| 2. توقيع العقد | إنشاء مشروع 'برج النور التجاري' بقيمة 200,000 ريال ونسبة ضمان 10% ونقل الحالة إلى Start Construction. | توليد كود PRJ/2026/0001 وحالة قيد التنفيذ مع رصيد مستحق 0 ريال. |
| 3. المستخلص الأول | إنشاء مستخلص بقيمة 50,000 ريال ونوع Progress Milestone وإدخال شهادة WCC-01 ونسبة إنجاز 25%. | احتساب ضمان 5,000 ريال آلياً، وزيادة المفوتر إلى 50,000 ريال والمستحق إلى 50,000 ريال. |
| 4. تحصيل دفعة | تسجيل سند قبض بقيمة 30,000 ريال مع ربطه بالمشروع وتسويته مع المستخلص المفتوح. | انخفاض رصيد المشروع المستحق إلى 20,000 ريال وزيادة المحصل إلى 30,000 ريال. |
| 5. الرقابة والديون | فتح شاشة Due & Overdue Amounts واستعراض المطالبات المتبقية. | ظهور المستخلص برصيد 20,000 ريال مع عداد الأيام المتأخرة Days Overdue. |

8. إرشادات ختامية ودعم المستخدم

• يُنصح بمراجعة شاشة Due & Overdue Amounts أسبوعياً لمتابعة تحصيل المطالبات وتفادي تجاوز فترات الائتمان المتفق عليها.

• عند اكتمال المشروع، يتم إصدار مستخلص بنوع Retention Release أو تسجيل سند قبض بنوع Retention Guarantee Release لإغلاق محتجز الضمان.

• يمكن طباعة كشوف حسابات العملاء ومستخلصات المشاريع ومشاركتها مع أصحاب العمل واستشاريي المشاريع بشكل دوري.